珲春市应急管理信息化系统建设实施方案

按照《吉林省应急管理厅关于规范应急管理部门指挥中心建设的指导意见》《吉林省应急指挥信息系统建设任务书》文件要求，我市已于2020年6月完成应急指挥场所及基础支撑系统建设，为一进步完善我市应急管理信息化建设工作，现制定方案如下：

一、总体目标

利用物联感知、视频感知等技术，实现对生产安全、自然灾害、城市安全等领域前端信息采集工作，为全市防灾减灾救灾工作提供数据支撑，提高对风险因素的感知、预测和防范能力，强化对灾害事故的响应、处置和救援能力。

二、主要建设内容

（一）生产安全领域

采用专线网络实现对辖区内煤矿、非煤矿山，危险化学品、非危险化学品重大危险源、烟花爆竹批发及其他重点监管企业的感知数据接入（视频监控数据回传），汇集本市重点行业领域感知数据，进一步加强对风险隐患的实时、动态、持续获取，服务于全市安全生产风险监测预警、应急救援、事故调查等工作。（牵头部门：市应急管理局，配合部门：相关企业）

（二）自然灾害领域

对接自然资源、水利、林业、地震、气象等部门已有的监测系统自然灾害数据，采用专线网络实现互联互通和数据共享，汇聚全市地质灾害、防汛抗旱、森林草原火灾、地震、气象灾害感知数据，及时掌握各类自然灾害数量、范围、趋势、影响等情况，服务于全市自然灾害预测预警工作。（牵头部门：应急局，配合部门：自然资源局、水利局、市林业局、珲春林业局、气象局）

（三）城市安全领域

对接公安、住建、交通、消防、文旅、城管等部门已有系统，采用专线网络，实现街道、公园、广场、桥梁、燃气管网、城市内涝等监测数据的互联互通和数据共享；采用专线网络实现对“两客一危”、消防重点单位、人员密集场所等企业的感知数据接入（视频监控数据回传），进一步汇聚城市感知数据，提升城市安全的精准化水平和服务效能。（牵头部门：应急局，配合部门：公安局、住建局、交通局、消防大队、文广旅局、城市综合执法大队）

三、相关要求

（一）高度重视

各相关部门、企业要提高政治站位，把应急管理信息化建设工作纳入工作重点，强化组织领导，落实责任分工，并指派专人负责应急管理信息化建设工作。

（二）相互配合

牵头部门要发挥“牵头抓总”的作用，各配合部门也要全力配合和支持牵头部门做好应急管理信息化建设工作。对工作中出现的困难，各部门要各司其职、群策群力共同解决，高品质完成我市应急管理信息化建设各项工作，为全国应急指挥“一张网”建设奠定基础。

（三）网络形成及时限

各部门、企业要认真履行职责分工，积极配合牵头部门完成我市应急管理信息化建设，承担专线费用，动态维护各系统和数据变化，为各领域安全提供准确、有效的基础信息，保障我市各领域工作稳步推进。各部门要于2020年9月30日前完成专线网络建设，实现与珲春市应急救援指挥中心对接工作。

联 系 人：侯培瑜

联系电话：7537016  18643281369

附件：需接入专线网络部门、企业名单